UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Área de conocimiento de tecnología de la información y comunicación

Programa académico de ingeniería en computación

Ingeniería de software

“Temas complementarios de metodologías ágiles”

Elaborado por:

- Manuel Ernesto Tijerino Mayorga 2022-0462U

- Jorge Eliezer Fonseca Calero 2022-0375U

- Engel José Peña Miranda 2022- 0484U

Tutor:

- Ing. Hilda María Saavedra Jirón

| Grupo: 4T1-COM-S | Fecha: lunes 13 de agosto |
| --- | --- |

# Backlog

Un backlog en Agile es una lista dinámica y priorizada de tareas, funcionalidades o mejoras que deben abordarse en un proyecto. Es una herramienta esencial en metodologías ágiles como Scrum y Kanban, diseñada para gestionar eficientemente el trabajo pendiente y garantizar la entrega de valor continuo a los usuarios finales.

El backlog se compone de elementos como historias de usuario, errores, cambios de diseño y deuda técnica. Estos elementos están organizados según su prioridad, permitiendo que el equipo de desarrollo enfoque sus esfuerzos en las tareas más relevantes. El propietario del producto es el encargado de definir y priorizar estos elementos, mientras que el equipo de desarrollo los implementa según su capacidad.

Importancia del Backlog

El backlog es crucial para la gestión ágil de proyectos, ya que asegura que el equipo trabaje en las tareas más valiosas y relevantes. Además, permite adaptarse rápidamente a cambios en los requisitos o el mercado. Entre sus beneficios destacan:

- Entrega de valor continua: Garantiza que el equipo siempre esté enfocado en las tareas que aportan mayor valor al producto.

- Flexibilidad y adaptación: Facilita la reorientación del trabajo según las necesidades cambiantes del negocio.

- Comunicación efectiva: Actúa como una fuente única de verdad para el equipo y las partes interesadas, promoviendo transparencia.

- Maximización de recursos: Ayuda a planificar la capacidad del equipo y priorizar tareas para optimizar la productividad.

# Definiciones listo y hecho

El DoR (Definition of Ready) en metodologías ágiles es un conjunto de criterios que una tarea debe cumplir antes de que el equipo comience a trabajar en ella.

En otras palabras, es como un checklist que asegura que una historia de usuario, tarea o ítem del backlog está suficientemente claro, completo y viable para ser abordado en un sprint.

La importancia del DoR radica en que mejora la planificación del sprint, reduce los bloqueos durante su ejecución y fomenta una colaboración más efectiva entre el equipo de desarrollo y el Product Owner. Al tener tareas bien preparadas, se minimizan las sorpresas y se facilita el cumplimiento de los objetivos del sprint.

El DoD (Definition of Done) en metodologías ágiles es el conjunto de criterios que una tarea debe cumplir para considerarse completamente terminada y lista para ser entregada. Es una herramienta clave para asegurar calidad, transparencia y alineación dentro del equipo.

representa un acuerdo común entre los miembros del equipo sobre qué significa que una historia de usuario, tarea o incremento de producto esté realmente finalizada. No basta con que el código funcione; el DoD exige que se cumplan ciertos estándares de calidad, documentación y validación antes de considerar que el trabajo está completo.

La importancia del DoD radica en que proporciona una definición clara y compartida de “terminado”, lo que evita malentendidos y asegura que todos los entregables cumplan con los estándares esperados. Además, permite que el equipo mantenga la calidad del producto, facilite la inspección y adaptación, y promueva la mejora continua.

Es importante no confundir el DoR con el Definition of Done (DoD). Mientras que el DoR se aplica antes de iniciar una tarea, el DoD se utiliza al final para validar que la tarea ha sido completada correctamente. Ambos conceptos son fundamentales para mantener la calidad y la eficiencia en los procesos ágiles

# Historias de usuarios y estimación

Una historia de usuario es una explicación general e informal de una función de software escrita desde la perspectiva del usuario final o cliente.

El propósito de una historia de usuario es articular cómo un elemento de trabajo entregará un valor particular al cliente. Ten en cuenta que los clientes no tienen por qué ser usuarios finales externos en el sentido tradicional, también pueden ser clientes internos o colegas dentro de tu organización que dependen de tu equipo.

Las historias de usuario son unas pocas frases en lenguaje sencillo que describen el resultado deseado. No entran en detalles, ya que los requisitos se añaden más tarde, una vez acordados por el equipo.

Las historias encajan perfectamente en marcos ágiles como scrum y kanban. En el scrum, las historias de los usuarios se añaden a los sprints y se van realizando a lo largo del sprint. Los equipos de kanban incorporan las historias de usuario en su backlog y las ejecutan siguiendo su flujo de trabajo. Es este trabajo sobre las historias de usuario lo que ayuda a los equipos de scrum a mejorar en la estimación y planificación de sprints, lo que conduce a un pronóstico más preciso y a una mayor agilidad. Gracias a las historias, los equipos de kanban aprenden a gestionar el trabajo en curso (WIP) y pueden perfeccionar aún más sus flujos de trabajo.

La estimación es un trabajo en equipo

En el enfoque ágil, la estimación no busca predecir con exactitud cuánto tardará una tarea, sino ofrecer una referencia útil para la planificación y la toma de decisiones. A diferencia de los métodos tradicionales que suelen usar horas o días, en ágil se utilizan unidades relativas como puntos de historia, tallas de camiseta (S, M, L, XL) o comparaciones entre tareas. Estas técnicas permiten que los equipos evalúen el trabajo en función de su complejidad, incertidumbre y esfuerzo, más que en tiempo absoluto.

La estimación ágil Además, las estimaciones se ajustan con el tiempo, basándose en la experiencia acumulada y los datos reales de ejecución, lo que mejora la precisión progresivamente.

Los roles ágiles principales son: Product Owner, Scrum Master y el equipo de desarrollo. Cada uno cumple funciones clave dentro del marco de trabajo Scrum.

Product Owner (Propietario del producto)

  - Responsabilidad: Define qué se va a construir y en qué orden.

  - Funciones clave:

    - Gestiona el backlog del producto (lista priorizada de tareas).

    - Representa los intereses del cliente o usuario final.

    - Toma decisiones sobre prioridades y alcance.

Scrum Master

  - Responsabilidad: Facilita el proceso Scrum y elimina obstáculos.

  - Funciones clave:

    - Asegura que el equipo siga los principios ágiles.

    - Protege al equipo de interrupciones externas.

    - Promueve la mejora continua.

  - Ejemplo: Si el equipo está bloqueado por falta de acceso a una API, el Scrum Master gestiona la solución sin que el equipo pierda foco.

Equipo de desarrollo

  - Responsabilidad: Construye el producto.

  - Funciones clave:

    - Autogestiona su trabajo.

    - Colabora para cumplir los objetivos del sprint.

    - Participa en reuniones diarias (Daily Scrum).

  - Ejemplo: Programadores, diseñadores y testers que trabajan juntos para entregar una funcionalidad completa cada dos semanas.

🔄 Otros roles ágiles (según el contexto)

Además de los tres roles clásicos, algunas organizaciones incorporan perfiles como:

- Agile Coach: Apoya múltiples equipos en la adopción de prácticas ágiles.

- Stakeholders: Usuarios, clientes o patrocinadores que aportan feedback.

- Gerentes o líderes funcionales: Aunque no son roles formales en Scrum, siguen siendo clave para la alineación organizacional.

# Colaboración entre roles:

La colaboración en roles ágiles es el pegamento que une al equipo. No se trata solo de trabajar juntos, sino de co-crear valor de forma continua. Aquí te lo explico en pocas palabras:

- 🤝 ¿Qué significa colaboración en roles ágiles?

- Comunicación constante: Todos los roles comparten información a diario (Daily Scrum, revisiones, retrospectivas).

- Decisiones compartidas: Aunque cada rol tiene su foco, las decisiones se toman con transparencia y participación.

- Retroalimentación continua: Se escucha al cliente, se ajusta el backlog, se mejora el proceso.

- Autonomía con alineación: El equipo de desarrollo se autogestiona, pero sigue las prioridades del Product Owner y cuenta con el apoyo del Scrum Master.

- 🧠 Ejemplo ágil y Tilinesco

- Imagina que estás en un equipo que desarrolla una app para estudiantes TOEFL. Tú (como Product Owner) decides que la función de simulador de exámenes es prioridad. El equipo propone cómo implementarla en dos sprints. El Scrum Master facilita reuniones, elimina bloqueos y asegura que todos estén alineados. ¡Boom! Colaboración ágil en acción.

# Retrospectivas en la metodología ágil

Las retrospectivas en metodologías ágiles son reuniones periódicas donde el equipo reflexiona sobre su rendimiento y busca mejorar continuamente. Estas reuniones permiten evaluar lo que funcionó bien, identificar áreas de mejora y planificar acciones concretas para el próximo ciclo de trabajo. Es fundamental crear un ambiente de confianza y participación activa, donde todos los miembros puedan compartir sus opiniones y contribuir a la resolución de problemas. Las retrospectivas son esenciales para fomentar la mejora continua y la colaboración dentro del equipo.

Backlog del producto: consejos para crear y priorizar Article | Agile

Historias de usuario con ejemplos y plantilla Article | Agile

Los Roles de los Equipos Ágiles: Claves para el éxito | Hito Agile

Metricas agiles como medir y mejorar su rendimiento agil - FasterCapital

¿Qué son la integración y la entrega continuas (CI/CD)? - ServiceNow