“Sistema web para el control de cirugías de cataratas en el centro oftalmológico CataSys”

Área de conocimiento de Tecnología de la información y Comunicación

Elaborado por:

Docente:

Br. Manuel Ernesto Tijerino Mayorga

Carnet: 2022-0462U

Br. Jorge Eliezer Fonseca Calero

Carnet: 2022-0375U

Ing. Hilda María

Saavedra Jirón

Br. Engel José Peña Miranda

Carnet: 2022-0484U

18 de octubre de 2025

Managua, Nicaragua

Proyecto de Curso

Ingeniería de Software I

Contenido

Introducción	1

Principios aplicados	2

Tablero Kanban	3

Asignación de responsables	3

Gestión del Flujo (Planificación Futura)	4

Ejemplo del workflow planificado	4

Reuniones de Seguimiento	5

Formato y dinámica	5

Avances del Proyecto (Planificación de Módulos)	6

Reflexión del Equipo	7

Bibliografía	9

# Introducción

En el desarrollo del sistema web CataSys, la aplicación de la metodología Kanban ha sido un elemento clave para mantener una organización clara, ágil y transparente del trabajo del equipo. Esta herramienta, ampliamente utilizada en entornos de desarrollo ágil, permite visualizar de forma estructurada todas las tareas del proyecto, desde la planificación inicial hasta la entrega final. Gracias a su diseño basado en tableros y tarjetas, Kanban ofrece una representación gráfica del estado actual del proyecto, mostrando qué actividades están pendientes, cuáles se encuentran en progreso o ya han sido completadas.

Esta visualización facilita que todos los integrantes del equipo comprendan el avance general sin necesidad de reportes extensos, promoviendo una comunicación constante y efectiva entre diseñadores, programadores y coordinadores. Además, permite identificar de manera temprana los cuellos de botella o retrasos, lo que contribuye a la toma de decisiones oportuna y a la reasignación adecuada de recursos. En este sentido, Kanban no solo organiza el flujo de trabajo, sino que también garantiza que las tareas se prioricen de acuerdo con su relevancia y dependencia funcional, asegurando que las fases críticas del sistema, como el registro de pacientes o la gestión de diagnósticos, se desarrollen de forma coherente y sin interrupciones.

Otro de los grandes aportes de Kanban en el desarrollo del sistema CataSys es su enfoque en la mejora continua. Al finalizar cada conjunto de tareas o módulos, el equipo puede evaluar el rendimiento de las etapas anteriores, identificar oportunidades de optimización y realizar ajustes que incrementen la eficiencia del proceso. Este ciclo constante de revisión y perfeccionamiento permite que el sistema evolucione gradualmente, alcanzando una mayor calidad técnica y funcional en cada iteración.

Asimismo, Kanban fomenta la equidad en la carga de trabajo mediante el uso de límites de trabajo en curso (WIP), evitando la sobreasignación de tareas y reduciendo el riesgo de errores derivados del exceso de multitareas. Esta práctica asegura que cada integrante pueda concentrarse en completar sus responsabilidades antes de asumir nuevas actividades, manteniendo la productividad y el enfoque en los objetivos establecidos.

En conjunto, la implementación de esta metodología ha permitido establecer un entorno de trabajo ordenado y adaptable. Ha contribuido significativamente a la coordinación del equipo, al cumplimiento de los plazos y a la construcción de un producto final más confiable y eficiente.

# Principios aplicados

El proceso que se ha llevado a cabo para el sistema web CataSys se ha inspirado en los principios del método Kanban, el cual está orientado en optimizar la gestión de equipos, tomar el control en las cargas de las tareas y al mismo tiempo, mantener un flujo constante para no detener el avance.

Con estas prácticas que se implementan, se garantiza que cada fase del proyecto, desde el análisis inicial hasta las pruebas finales, se llevan a cabo de una manera ordenada, transparente y con la posibilidad de una mejora continua.

El mantener la transparencia del trabajo a través de una representación visual clara fue una de las principales estrategias usadas por el equipo, dado que, al implementar estas herramientas, le fue posible al equipo visualizar los progresos, retrasos y puntos críticos del flujo de trabajo. Además, la comunicación interna fue una de las más favorecidas por ello dado que los integrantes podían tener una visión general del estado del proyecto sin depender de reportes individuales.

En cambio, el control de la carga de trabajo se aplicó limitando la cantidad de tareas simultáneas que cada integrante podía asumir. Al enfocarse en un número reducido de actividades hasta completarlas completamente antes de iniciar nuevas, se consiguió:

- Evitar la dispersión de esfuerzos y el riesgo de errores por multitarea.

- Mantener la concentración en las actividades críticas del proyecto.

- Garantizar que cada módulo se desarrolla en base a la funcionalidad de manera completa antes de pasar a etapas posteriores.

En el proyecto por otro lado se incorporó un flujo constante de trabajo, en cual cada tarea que se avanza se hace de manera organizada desde su desarrollo hasta las etapas finales. Esta dinámica permitió reducir tiempos de espera, entre las etapas para asegurar que cada módulo entregara un valor funcional que podía integrarse progresivamente al sistema. Cabe destacar, la implementación de la continuidad del flujo facilitó la identificación temprana de obstáculos, permitiendo solucionarlo sin comprometer la planificación general del proyecto.

El principio vital que se requiere para cada actividad siguiendo el enfoque de Kanban es la mejora continua. Para ello, después de cada conjunto de tareas, se realizaron revisiones pertinentes como lo sería la asignación de responsabilidades y asegurando la calidad de los entregables. A partir de estas observaciones, se introdujeron ajustes graduales que permitieron perfeccionar tanto a la metodología de trabajo como el desarrollo del sistema, generando un ciclo de aprendizaje constante y promoviendo un producto final más robusto y confiable.

# Tablero Kanban

A continuación, se presentan las capturas del tablero Kanban creado en Trello, el cual está estructurado en cinco columnas: Backlog, To Do, In Progress, Testing y Done. Cada tarjeta representa una tarea concreta vinculada a los módulos del sistema, con responsables asignados, checklist técnico y criterios de aceptación definidos. Esta visualización ha sido clave para mantener el flujo continuo de trabajo, limitar la carga simultánea por integrante y asegurar entregas funcionales en cada etapa del proyecto.

# Asignación de responsables

La distribución de tareas se realizó considerando las fortalezas individuales de cada integrante del equipo, buscando un equilibrio entre carga técnica, diseño y coordinación. A continuación, se detallan los responsables asignados para cada tarea principal del proyecto:

- Engel José Peña Miranda — responsable principal: UI/UX y frontend

Tareas: Boceto pantalla login; Diseño formulario ficha paciente; Implementación panel de alertas de stock; Validación visual en Testing.

- Manuel Ernesto Tijerino Mayorga — responsable principal: Base de datos y backend

Tareas: Modelado ER (Paciente, Médico, Cirugía); Endpoints CRUD; Lógica calendario y anti-solapamiento; Exportación de listas.

- Jorge Eliezer Fonseca Calero— responsable principal: Procesos, QA y documentación

Tareas: Redacción DoR/DoD; Coordinación de pruebas e Integración CI básica.

Cada integrante cuenta con tareas específicas dentro del tablero Kanban, y se ha establecido un límite de trabajo en curso (WIP) para evitar sobrecarga y asegurar entregas de calidad. Además, se contempla la rotación de apoyo entre miembros en tareas que requieran revisión cruzada o validación conjunta.

# Gestión del Flujo (Planificación Futura)

Para el desarrollo del sistema web Catasys, se aplicará Kanban como metodología ágil para gestionar el flujo de trabajo de manera visual, flexible y continua. El equipo utilizará un tablero con las columnas Backlog, To Do, In Progress, Testing y Done.

Las tareas se moverán entre columnas según su estado, permitiendo una gestión transparente y adaptable. La priorización se realizará en base a dependencias entre entidades, antes de implementar el módulo de diagnóstico, se debe tener listo el registro de pacientes y médicos y el impacto funcional, que se dará prioridad a los módulos que habilitan procesos críticos como la gestión de diagnósticos, cirugías y seguimientos postoperatorios.

## Ejemplo del workflow planificado

- Backlog: Se colocarán todas las tareas identificadas según las historias de usuario, como “Diseñar módulo de registro de pacientes” o “Implementar relación médico-especialidad”.

- To Do: Se seleccionarán tareas para la semana según prioridad y capacidad del equipo.

- In Progress: Las tareas activas en desarrollo, como “Crear formulario de diagnóstico” o “Programar lógica de seguimiento postoperatorio”.

- Testing: Validación funcional y de integridad de datos, especialmente en relaciones como diagnóstico y control o cirugía y seguimiento.

- Done: Se basará en tareas completadas y aprobadas por el equipo.

Este flujo permitirá mantener una carga de trabajo equilibrada, evitar bloqueos y asegurar que los módulos se construyan de forma coherente y progresiva.

# Reuniones de Seguimiento

En el seguimiento constante que presenta se debe presentar al proyecto es un elemento primordial para asegurar la calidad del desarrollo del sistema web CataSys de modo que se mantengan dentro de los objetivos y los plazos establecidos. Para ello, el equipo implementa revisiones semanales breves, enfocadas únicamente a evaluar el flujo de trabajo, detectar bloquear y ajustar la planificación de manera oportuna.

Las reuniones de seguimiento buscan cumplir varias metas importantes para mantener la gestión ágil del proyecto:

- Verificar los avances: Revisar el estado de las tareas asignadas y el progreso de los módulos en desarrollo.

- Detectar los bloqueos o retrasos: Identificar cualquier obstáculo que pueda afectar la continuidad del flujo de trabajo.

- Reasignar recursos: Ajustar la distribución de tareas según la disponibilidad y prioridades actuales.

- Mejorar procesos: Evaluar la eficiencia de la metodología aplicada y sugerir mejoras continuas.

## Formato y dinámica

Dado que las reuniones deben ser breves, estructuradas y periódicas con una duración aproximada de 20 a 30 minutos, le permite mantener la productividad sin afectar el tiempo dedicado al desarrollo de los módulos. La dinámica general incluye:

- Revisión rápida del flujo de trabajo: Cada integrante informa sobre el estado de sus tareas y/o avances de la semana.

- Detección de bloqueos: Se llegan a identificar los problemas, dependencias o retrasos que puedan afectarla continuidad del proyecto.

- Priorización de acciones: Se recuerda los ajustes prioritarios, reasignación de tareas o cambios en la planificación.

- Retroalimentación: En esta etapa se sugieren mejoras sobre la metodología aplicada o la coordinación interna del equipo.

El carácter breve y semanal de las reuniones permite al equipo mantener la atención en el desarrollo mientras se asegura un control adecuado del proyecto. Tal como lo vemos en la tabla siguiente:

| Día | Duración | Participantes | Actividad principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 25 min | Todo el equipo | Revisión de tareas y estado de módulos | Identificación de bloqueos y prioridades ajustadas |
| Viernes | 15 min | Líder, desarrolladores y product owner | Entrega semanal | Verificación de entregables, aprobación de tarjetas en Testing → Done, definición de acciones para la semana siguiente. |

Este formato evita la saturación de tiempo en reuniones extensas y garantiza que la planificación y seguimiento sean ágiles y adaptables, lo que se alinea con los principios de Kanban, donde la visualización del trabajo y el flujo continuo requieren revisiones periódicas para mantener la eficiencia.

# Avances del Proyecto (Planificación de Módulos)

En este caso se va a obviar la columna de estado inicial ya que todas las tareas (módulos), iniciarán en backlog, por el motivo que están en proceso de identificación según el levantamiento de requerimientos.

| Módulo | Estado | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Registro de Pacientes | Testing | Captura de datos personales y teléfonos |
| Gestión de Médicos | In Progress | Registro de especialidad, dirección y asignación de diagnósticos |
| Diagnóstico Médico | In Progress | Asociación entre paciente, médico y diagnóstico |
| Control de Diagnóstico | To-Do | Registro de controles periódicos por diagnóstico |
| Cirugías | Backlog | Programación y vinculación con médicos y diagnósticos |
| Seguimiento Postoperatorio | Backlog | Registro de evolución del paciente y medicamentos aplicados |

Se estima que en las primeras semanas se completarán los módulos de registro de pacientes, gestión de médicos y diagnóstico médico, ya que son la base para los procesos posteriores. A medida que se avance, se irán moviendo tareas a “Testing” y luego a “Done”, con el objetivo de tener al menos 3 módulos funcionales en prueba al cierre del primer mes de desarrollo.

# Reflexión del Equipo

Durante el desarrollo del sistema web CataSys, la implementación del enfoque Kanban representó una experiencia de aprendizaje significativo para todos los integrantes del equipo. A diferencia de otros métodos de gestión, Kanban se caracteriza por su simplicidad, flexibilidad y enfoque visual, lo que permitió mantener un control preciso de las tareas y una visión compartida del progreso del proyecto. Mientras que metodologías más rígidas, como el modelo en cascada o incluso algunas variantes del marco Scrum, exigen una planificación cerrada o reuniones constantes, Kanban ofreció la posibilidad de adaptar el flujo de trabajo de manera continua, respondiendo con agilidad a los cambios en los requerimientos y prioridades sin comprometer la organización ni la calidad del producto final.

Entre las principales ventajas observadas frente a otros enfoques, se destacó la capacidad de visualizar el trabajo en tiempo real, lo que permitió detectar de forma inmediata los avances, bloqueos y sobrecargas. El tablero Kanban utilizado en Trello sirvió como una herramienta central para la colaboración y la transparencia, ya que todos los integrantes podían conocer el estado actual del proyecto sin depender de reportes individuales o largas reuniones de actualización. Asimismo, la posibilidad de limitar el trabajo en curso (WIP) ayudó a distribuir equitativamente las tareas, evitando la saturación de algunos miembros y promoviendo entregas más consistentes y de mayor calidad.

Otro aprendizaje importante fue la comprensión del valor de la priorización efectiva. Gracias a Kanban, el equipo aprendió a identificar qué tareas aportaban un mayor impacto al sistema y debían abordarse con urgencia, especialmente aquellas con dependencias técnicas o funcionales. Esto permitió optimizar los tiempos complementarios y garantizar que los módulos esenciales como el registro de pacientes, la gestión de médicos y el diagnóstico médico se completaran antes de avanzar hacia etapas más complejas del proyecto.

En cuanto a la visualización del trabajo, el equipo reconoció que tener un panorama general del flujo ayudó a fortalecer la comunicación y la coordinación entre los miembros. Cada integrante podía comprender cómo su trabajo se conectaba con el de los demás, lo que incrementó la responsabilidad compartida y la comprensión global del proyecto. Esta claridad también permitió identificar cuellos de botella con mayor rapidez y aplicar medidas correctivas oportunas.

Por último, el equipo desarrolló un fuerte sentido de autoorganización. Kanban promovió la autonomía individual dentro de un marco de cooperación colectiva, permitiendo que cada miembro gestionara sus tiempos y tareas con base en prioridades reales y no en asignaciones impuestas. Esta dinámica impulsó la confianza mutua, la responsabilidad personal y la eficiencia general del grupo.

En conclusión, el uso de Kanban no solo facilitó el cumplimiento de los objetivos del proyecto CataSys, sino que también fortaleció las habilidades de gestión, comunicación y trabajo colaborativo del equipo. La experiencia demostró que la combinación de visualización, priorización y mejora continua es clave para alcanzar resultados de calidad en proyectos tecnológicos complejos y en constante evolución.

# Bibliografía

- Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.

- Ladas, C. S. (2009). Scrumban: Essays on Kanban systems for lean software development. Modus Cooperandi Press.

- Atlassian. (n.d.). What is Kanban? Retrieved October 18, 2025, from https://www.atlassian.com/agile/kanban